安徽省天长市谕兴地区建筑用玄武岩矿矿山生产服务项目

招 标 文 件

# 招 标 人：滁州市兴天矿业有限公司（盖单位章）

招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司（盖单位章）

2024年 11 月29日

目   录

招标公告信息..................................................1

第一章 投标人须知.............................................5

第二章 资格审查办法...........................................20

第三章 评标办法...............................................21

第四章 合同条款及格式.........................................27

第五章 投标文件格式...........................................37

第六章 招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认...............47

安徽省天长市谕兴地区建筑用玄武岩矿矿山生产服务项目

招标公告信息

| 招标条件 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 安徽省天长市谕兴地区建筑用玄武岩矿矿山生产服务项目 |
| 招标人 | 滁州市兴天矿业有限公司 |
| 项目业主 | 滁州市兴天矿业有限公司 |
| 资金来源 | 自筹资金 |
| 项目出资比例 | 100% |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 评标办法 | 综合评估法 |
| 项目概况与招标范围 |  |
| 招标项目名称 | 安徽省天长市谕兴地区建筑用玄武岩矿矿山生产服务项目 |
| 标段划分 | 一个标段 |
| 建设地点 | 招标人指定地点 |
| 建设规模 | 本项目2025年的设计年产能约500万吨，实际产量约400万吨，后续达产后年产量为800万吨，2025年土方剥离量约 100万立方；单次爆破炸药使用量可能会超过10吨，依据爆破安全规程及爆破作业项目管理要求，结合矿山周边保护对象，爆破需实行提级管控，爆破药量超过10吨达到A级爆破要求。 |
| 合同估算价 | 本项目总投资约4000万元。 |
| 计划合同工期 | 一年。从合同签订之日起计算。合同期满后，乙方经甲方考核合格后，双方协商一致可续签合同。 |
| 招标服务范围 | 包括但不仅限于：工程测量、采矿设计方案编制、土方挖装、石料挖装、爆破设计方案编制、爆破施工方案编制、爆破手续报批、钻孔 、装药、堵塞、安全警戒、爆破、机械破碎；矿山道路和平台开拓工程；矿山边坡、截排水系统、弃土场地的修整及日常管理维护；矿山安全设施设计和初步设计中要求的与矿山安全生产相关的施工、管理等全过程承包服务；建设施工、管理等标准需满足矿山安全设施设计、初步设计、二合一方案、环评、水保等设计和批复以及安全生产标准化、省、国家级绿色矿山建设要求。（中标单位配备的挖掘机、捣机、铲车、洒水车、压路机等机械设备需与矿山实际生产能力相匹配并满足本项目安全设施设计和初步设计的相关要求。） |
| 项目类别 | 服务 |
| 投标人资格要求 |  |
| 投标人资质要求 | 投标人同时具有矿山工程施工总承包一级资质和公安部门颁发的一级营业性爆破作业单位许可证(从业范围：设计施工、安全评估、安全监理）。 |
| 项目经理资格要求 | 拟派的项目负责人须同时具有爆破作业人员许可证（作业类别：爆破工程技术人员高级/B或以上）和高级采矿工程师职称证书。 |
| 联合体投标 | 本次招标不接受联合体投标。 |
| 其他要求 | 1、投标人存在以下情形之一的，不得被确定为中标人： ①投标人被人民法院列入失信被执行人的； ②投标人或其法定代表人或拟派项目经理（建造师）前三年有行贿犯罪行为的； ③投标人被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单，且未被移除的； ④投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人的； ⑤在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的； ⑥被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的； ⑦被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的。 ⑧被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，限制其参加全市范围内项目投标；列入县级异常名录的施工企业，限制其参加本行政区域内项目投标。 2、投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第1条信誉要求①-⑧项情形之一的，接受其被确定为中标人。 |
| 招标文件的获取 |  |
| 获取时间 | 2024 年11月29日 17 时 00 分至 2024年12月5日9时 00 分。 |
| 获取方式 | 潜在投标人须登录“滁州市兴滁矿业投资集团有限公司”（http://www.xckytz.com/）查阅并下载招标文件及相关资料。 |
| 招标公告发布时间 | 2024年11月29日 |
| 投标文件递交的截止时间 | 2024年12月5日9时00分 |
| 投标文件递交的方式 | 网上递交，发送至电子邮箱：czsctgczx@163.com（滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱） |
| 开标时间 | 2024年12月5日9时00分 |
| 开标地点 | 滁州市城投工程咨询管理有限公司(滁州市龙蟠大道109号房产大厦六楼622会议室) |
| 招标文件价格 | 0元 |
| 发布公告的媒介 | “滁州市兴滁矿业投资集团有限公司”（http://www.xckytz.com/） |
| 投标保证金收取 |  |
| 保证金收取 | 投标保证金缴纳要求： 1、投标保证金的金额：50万元，投标保证金的形式：银行转账。 2、接收投标保证金的账户信息： 投标保证金须投标截止时间前交纳完毕；投标保证金须从投标人基本账户转入以下账户，投标保证金付款人的账户名称必须与投标人名称一致，不接受汇票和结算卡汇入，以资金到账时间为确认保证金交纳完毕时间。 户 名：滁州市城投工程咨询管理有限公司 开户行：中国银行滁州分行营业部 账 号：184256514737 保证金到账截止时间同投标文件递交截止时间，交纳保证金时须在交易附言中注明：“安徽省天长市谕兴地区建筑用玄武岩矿矿山生产服务项目（可简写）”投标保证金。 注：各投标人请严格按照招标公告和招标文件载明的银行、账户汇入投标保证金，否则在开标时将无法查询保证金是否到账，导致评标委员会否决其投标！ |
| 联系方式 |  |
| 招标人名称 | 滁州市兴天矿业有限公司 |
| 招标人地址 | 天长市广陵路南侧平安路东侧金融大楼B-17 |
| 招标人联系人 | 李超 |
| 招标人电话 | 15056501345 |
| 招标代理机构名称 | 滁州市城投工程咨询管理有限公司 |
| 招标代理机构地址 | 滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼605室 |
| 招标代理机构 联系人 | 田甜 |
| 代理机构电话 | 0550-3519519、15955005370 |

第一章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 |  | 详见招标公告 |
| 2 | 招标代理机构 |  | 详见招标公告 |
| 3 | 项目名称 |  | 详见招标公告 |
| 4 | 建设地点 |  | 详见招标公告 |
| 5 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 6 | 招标范围 |  | 详见招标公告 |
| 7 | 评标办法 |  | 综合评估法 |
| 8 | 服务期 |  | 一年。从合同签订之日起计算。合同期满后，乙方经甲方考核合格后，双方协商一致可续签合同。 |
| 9 | 质量要求 |  | 工程必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准，材料要符合国家相应标准，铲装作业符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020），爆破作业符合《爆破安全规程》（GB6722-2014）相应要求。 |
| 10 | 投标人资质条件、能力和信誉 |  | 详见招标公告 |
|  | 招标文件发布时间 |  | 详见招标公告 |
| 11 | 踏勘现场 |  | ☑不组织，投标人自行组织踏勘现场；□组织 |
| 12 | 投标预备会 |  | ☑不召开；□召开 |
| 13 | 投标人提出问题的截止时间及方式 |  | 如投标人对招标文件有疑问，请于2024年12月2日17时前将疑问内容以电子邮件形式发送至czsctgczx@163.com（滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱） |
| 14 | 招标人澄清的时间及方式 |  | 招标人将在2024年12月3日17时后在“滁州市兴滁矿业投资集团有限公司”（http://www.xckytz.com/）发布 ，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。 |
| 15 | 分包 |  | 允许，分包内容要求:服务期内，矿山各类相关工程(包括但不仅限于矿山开拓道路和开采平台修建平整，截水沟、沉淀池土石方开挖以及其他零星工程等)由中标人负责施工，若中标单位不具有资质，可依法发包给具有相关资质的单位，此部分费用包含在合同中的综合单价内，招标人不另行付费，如拒绝提供服务招标人有权解除合同。 分包金额要求:/. 接受分包的第三人资质要求:/. |
| 16 | 偏离 |  | ☑不允许；□允许 |
| 17 | 构成招标文件的其他材料 |  | 招标人提供的其他材料及招标澄清答疑文件等。 |
| 18 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间及方式 |  | 同本表第13条 |
| 19 | 增值税税金 |  | （1）计税方法： ☑一般计税方法 □简易计算方法 （2）发票类型： ☑增值税专用发票 □增值税普通发票 - 增值税税率按照国家有关规定执行。 其它：/ 。 |
| 20 | 最高投标限价 |  | 最高限价：土方挖装3.9元/m³、石料挖装5.19元/吨、爆破费用4.85元/吨、非爆区机械凿岩破碎费用54.79元/m³、安全费用1元/吨（安全费作为不可竞争费用，投标报价时不可下浮），投标报价不得高于本项目设置的最高限价，否则，其投标文件按无效标处理。以上价格含税9%。 发布时间： 2024 年 11月29日 17 时后。 发布媒介：“滁州市兴滁矿业投资集团有限公司”（http://www.xckytz.com/） |
| 21 | 投标有效期 |  | 自投标人递交投标文件截止之日起计算90日历天。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。 |
| 22 | 投标保证金 |  | 详见招标公告 |
| 23 | 签字或盖章要求 |  | 电子投标文件须按格式文件要求签字或盖章，招标文件格式中要求“签章”部位，指签字或盖章后扫描上传。 否则经评委会一致认定按照无效投标处理。 |
| 24 | 投标文件份数 |  | 以电子邮件递交的电子投标文件：一份。以投标人在投标截止时间前电子邮件递交的电子投标文件为准，逾期提交的，投标文件将被拒绝。 |
| 25 | 投标文件的提交 |  | 1、投标人须在投标文件截止时间前（2024年12月5日9时00分前）将投标文件以电子邮件的方式一次性发送至czsctgczx@163.com（滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱），投标文件格式限定为加密PDF格式，将文件命名为“投标单位名称+项目名称+联系人及联系电话”，未在规定时间内发送加密PDF格式投标文件，投标将被拒绝，投标文件送达时间以滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱显示的邮件送达时间为准，若投标人重复发送电子投标文件的，将以2024年12月5日9时00分前最后收到的投标文件为准,投标文件无法打开的，由投标人自行承担后果。 2、投标人在2024年12月5日9时00分至2024年12月5日9时30分内将投标文件的密码（投标单位名称+密码）发送至czsctgczx@163.com（滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱）。未在规定时间内发送密码的，投标将被拒绝。 |
| 26 | 是否允许递交备选投标方案 |  | ☑不允许； □允许：/ |
| 27 | 是否退还投标文件 |  | 否 |
| 28 | 开标时间及地点 |  | 开标时间：2024年12月5日9时00分（北京时间） 开标地点：滁州市城投工程咨询管理有限公司(滁州市龙蟠大道109号房产大厦六楼622会议室) |
| 29 | 开标程序 |  | 由代理机构开启电子投标文件，报评标委员会评审。 |
| 30 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会由招标人依法组建。 |
| 31 | 评标委员会确定中标候选人的人数 |  | 3名，并标明排序。 |
| 32 | 中标候选人公示媒介 |  | 公示媒介：同招标公告发布媒介 公示期限：公示发布次日起3日（如公示第三日为休息日或节假日，则顺延至休息日或节假日后第一个工作日） |
| 33 | 中标通知书发出形式 |  | 中标通知书须加盖招标人、招标代理公司公章后方可发出。 |
| 34 | 履约担保 |  | 履约担保的形式：银行转帐或银行保函方式【须为见索即付保函（无条件保函）】 履约担保的金额：合同价×2% 收款单位：中标后另行通知 开户银行：中标后另行通知 银行账号：中标后另行通知 缴纳时限：中标人须在中标通知书发出后30日内完成履约保证金缴纳及合同签订。中标单位原因造成合同延期签订的，每延期一天按500元予以处罚，延期签订情节严重的，招标人有权取消其中标资格。并承担给招标人造成的损失，同时依法承担相应法律责任。 履约保证金退还时限：履约保证金在合同履行期满且质量验收合格后一个月内无息退还 其他相关要求： ①保函形式须为见索即付型（无条件保函）；②须有保函编号；③须加盖银行公章而非银行业务专用章；④格式见合同附件；⑤保函的有效期不低于本项目质量验收合格后；⑥须由滁州本地银行或在滁州具有分支机构的银行出具。 |
| 35 | 付款方式 |  | （1）本项目无预付款； （2）生产服务费用根据实际发生工程量据实按月结算（具体见合同相关条款）。 |
| 36 | 招标项目现场条件 |  | 1、要求中标方提供爆破等技术服务时，现场已经具备爆破作业条件。 2、开标前，投标人应对矿山和其周围环境进行全面的勘查和考察，以获取有关编制投标文件和签署技术服务合同所需的全部资料。现场条件以现状为准，投标人在投标前已全部知悉，如投标人认为不满足生产施工条件的，费用在报价中综合考虑，中标后不因此增加费用。 3、招标人按矿山现状交付中标人进行剥离挖装、钻孔、爆破、破碎施工等。 4、因中标人生产服务导致的地方矛盾由中标人自行处理，由此给招标人带来不利影响和损失的，招标人有权追究中标人的赔偿责任。 |
| 37 | 其他相关要求 |  | （1）中标人在合同签订后15日历天内完成当地公安部门备案手续，否则招标人有权解除合同，没收履约保证金。 （2）本项目不得转包，否则取消其中标资格。 （3）中标单位的派驻项目负责人、安全员必须每日签到，保证日工作时间不少于8小时，未经批准，不得随意离开工地，否则按1000元/日的罚款，由招标人从履约保证金中扣除。 （4）中标人进场开展爆破工作前，必须向业主单位提交爆破实施方案、安全爆破方案，经批准后方可实施。 （5）中标人应加强安全教育，完善劳动保护措施。由此产生的安全事故及所有后果，由中标人负责并自行承担所有经济损失。 （6）中标人必须按照规定给参与本项目所有施工人员购买相关保险，若发生任何安全事故，所有责任及损失全部由中标人自行承担。 （7）投标人在开标前自行踏勘项目现场，充分熟知施工场所现状，在施工过程中，中标人必须按照招标人要求进行施工作业，所有机械设备费用、措施费、人工费、材料费、机械进出场费用及使用费、技术组织费等所有费用全部由中标人自行承担，招标人不再另行支付任何费用，中标单位配备挖掘机、洒水车、铲车、压路机等机械设备驻场满足本项目使用需求。 （8）本项目所有的人员、机械、燃油、爆破器材、材料等均由中标人负责购买实施，合同期内，材料价格上涨风险因素由中标人自行承担，招标人不再另行支付任何费用，各投标人谨慎报价。 （9）有关验收要求： ①项目质量验收：每次爆破后是否存在盲炮，炮根及大块的处理（爆破后任何一边的长度小于75cm，超过75cm的大块需进行机械二次破碎），施工现场满足矿山质量安全生产三级化标准。 ②针对施工中的需要测量的项目，要能提供及时的测量服务，可以出具相关测量数据及证明报告。 安全文明施工要求：遵守《金属非金属矿山全规程》（GB16423-2020）、爆破安全规程（GB6722-2014），现行安全生产施工要求。 （10）材料设备性能及使用要求： ①材料及设备性能必须符合国家、行业现行规范及要求。 ②投标人中标后所提供的材料不符合规范及招标文件要求的，招标人有权要求更换，并由投标人承担由此产生的各种费用。如因材料不合格而造成的返工等各种经济损失，均由投标人自行承担。 （11）生产施工过程中，中标人必须严格执行国家及地方针对环保、禁噪、防尘、防护等措施，必须满足当地行政主管部门相关规定及要求，因钻孔、爆破、挖装等导致的扬尘，中标人必须做到洒水抑尘，定期进行工地扬尘防治达标自评，切实做好自查自纠工作，所有费用含在投标报价中，招标人不再另行支付任何费用。 （12）矿山生产服务过程中，因中标人生产服务质量和标准不符合相关要求给招标人带来不利影响和损失的，招标人有权追究中标人的赔偿责任。 |
| 38 | 知识产权 |  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。投标人投标的所有投标文件、设计成果、图纸等资料和所有权、知识产权将归属于招标人，且不得索回。招标人有权全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案等，并不需征得未中标人的书面同意，且不需要支付任何使用费用。 知识产权的范围及归属：所有投标人的投标文件、设计成果、图纸等资料均应为原创，不得包含侵犯第三方知识产权的行为。否则造成相关责任及索赔由投标人自行承担。 |
| 39 | 保密要求 |  | 招标人提供的相关资料只供本次活动使用，各投标人应承担保密义务，不得擅自拷贝和传播。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 招标代理服务费 |  | 代理服务具体金额：按相关规定标准执行。 代理服务费及专家费支付主体：由中标单位在领取中标通知书时，一次性支付给代理机构。 |  |
| 专家评审劳务费 |  | 费用或支付标准：以实际发生为准。 支付主体：中标单位 |  |
| 其他 |  | 1、本招标文件前后条款若有不一致之处，在澄清答疑时又未作出明确规定时，各投标人的投标文件只要满足其中任一条款，均视为对本招标文件的响应。 2、本项目招标公告与本招标文件不一致之处，以本招标文件为准。 3、本项目严禁非法转包，一经发现，招标人依法处理。 4、本文件的最终解释权归招标人、招标代理机构所有。 |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段的招标代理机构；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。

1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间，将对投标人所提的问题进行澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：

（1）分包内容要求：招标人允许分包或不允许分包的专业工程（如有）应在投标人须知前附表中载明；

（2）接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，且具备投标人须知前附表中规定的资格条件；

（3）其他要求：无。

1.11.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 偏离

1.12.1投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一无效投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）或未被否决投标的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）投标文件个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.12.4评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

对于本章第 1.12.3 项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

对于本章第 1.12.3 项（2）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）资格审查办法

（4）评标办法；

（5）合同条款及格式；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.1.3当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

2.2 招标文件的异议

投标人或其他利害关系人投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，对招标文件有异议的，应在投标人须知前附表规定的时间前以网上留言或书面形式提出。招标人将在“滁州市兴滁矿业投资集团有限公司”（http://www.xckytz.com/）发布，但不指明澄清问题的来源。

2.3 招标文件的澄清

招标人可以澄清招标文件，并以投标人须知前附表规定澄清的方式在“滁州市兴滁矿业投资集团有限公司”（http://www.xckytz.com/） 发布。但如果修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件的具体组成部分及材料要求详见本招标文件第五章“投标文件格式”。

3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第五章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写工程量清单相应表格。

3.2.2投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.4款的有关要求。

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式规定的或者事先经过招标人认可的保证金格式递交保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致（采用保函的保证期截止时间不得早于该项目投标有效期的截止时间）。招标人如果按本章第3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标截止后投标人撤销投标文件的；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。

3.5投标文件的编制

3.5.1投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。施工组织设计编制的特殊要求见投标人须知前附表。

3.5.2本次投标不需要提供纸质投标文件，投标人应按照招标文件的要求，制作、签章、发送加密的电子投标文件。

3.5.3投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.5.4招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；如果签订合同后发现中标人提供了虚假材料，招标人有权解除合同。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报相关部门处理。

3.5.5投标文件的制作应满足以下规定：

- 招标文件中“签章”是指签字或盖章。在第五章“投标文件格式”中要求签章处，投标人应加盖投标人单位电子印章和法定代表人的个人电子印章/电子签名章或直接上传加盖投标人单位印章和法定代表人的印章（或签字）的原件扫描件。

- 投标人应对投标文件进行加密，形成加密的投标文件。

3.5.6因投标人自身原因而导致投标文件无法打开、读取，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

3.5.7投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，在领取中标通知书时，一并递交给招标代理机构。

3.6 备选投标方案

3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上施工组织设计的，视为提供备选方案。

4.投标

4.1投标文件的提交

4.1.1各投标人须在投标文件截止时间前（2024年12月5日9时00分前）将投标文件以电子邮件的方式一次性发送至czsctgczx@163.com（滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱），投标文件格式限定为加密PDF格式，将文件命名为“投标单位名称+项目名称+联系人及联系电话”，未在规定时间内发送加密PDF格式投标文件，投标将被拒绝，投标文件送达时间以滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱显示的邮件送达时间为准，若投标人重复发送电子投标文件的，将以2024年12月5日9时00分前最后收到的投标文件为准,投标文件无法打开的，由投标人自行承担后果。

4.1.2各投标人在2024年12月5日9时00分至2024年12月5日9时30分内将投标文件的密码（投标单位名称+密码）发送至czsctgczx@163.com（滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱）。未在规定时间内发送密码的，投标将被拒绝。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以自行从邮箱撤回已递交的投标文件，并可修改后重新上传，开标时以投标截止时间前投标人最终上传的投标文件为准。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布招标人、代理机构主持人等有关人员姓名；

（3）公布投标人投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（4）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的， 招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示。中标候选人公示期不得少于3日。

7.2 评标结果异议

投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期内提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.5 中标通知

在本招标文件规定的投标有效期内，招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 中标候选人公示

招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示中标候选人公示。

7.8 履约担保

7.8.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.8.2 中标人不能按本章第7.8.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给招标人造成的损失的，中标人应当予以赔偿。

7.9 签订合同

7.9.1本招标工程的施工合同将授予按本须知第7.4款规定所确定的中标人。

7.9.2招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失的，中标人应当予以赔偿。

7.9.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.9.4 除法定情形外，建设工程合同履行期间项目经理（建造师）不得更换。项目经理（建造师）确需变更的，应根据招标文件要求，变更后的项目经理（建造师）不低于投标文件中拟派项目经理（建造师）的资格条件。

7.9.5 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

依法必须招标的项目有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（4）法律、法规规定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

9.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2投标人和其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果事项投诉的，应当按照投标人须知的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第9.5.1项规定的期限内。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 第二章  资格审查办法

资格审查办法前附表

资信证明文件评审

| 序号 |  | 审查内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 审查资料 | 法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证) | 检验电子标书 |
|  |  | 诚信投标承诺书 | 检验电子标书 |
|  |  | 企业法人营业执照 |  |
|  |  | 企业资质证书 |  |
|  |  | 企业安全生产许可证 |  |
|  |  | 项目经理的有效身份证、爆破作业人员许可证（作业类别：爆破工程技术人员高级/B或以上证书）和高级采矿工程师职称证书 |  |
|  |  | 投标人的法定代表人(或委托代理人)和拟任项目经理须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近6个月连续的养老保险证明（含官网在线打印件，证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），投标人是事业单位的，暂未缴纳养老保险的，须由其主管部门出具证明； 投标人拟派项目经理为已退休人员的，须同时提供①退休证明材料②与投标人签订的返聘劳动合同； |  |

重要提示：

（1）评标专家在检验电子投标文件过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子投标文件中相关资料的，视为无效标处理。即使投标人将原件携带至现场的，同样按无效标处理。

2.审查办法

由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表中资格审查必要合格条件评审表要求对投标人审查资料进行核验。

3.资格审查委员会和审查标准

3.1资格审查由招标人依法组建的资格审查委员会（或评标委员会）负责。审查标准见资格审查办法前附表。

3.2由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表要求对投标人的审查资料进行核验。投标申请人有下列情形之一的，其资格审查为不合格：

（1）未上传电子标书或电子标书经审查不合格；

（2）未按招标公告要求提交投标保证金的；

（3）法律、法规规定的其他情形。

4.审查结果

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。

第三章  评标办法

（一）资信评分表（分值50分）

| 序号 | 内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力（13分） | 1、投标人具有金属非金属矿山采掘施工作业安全生产许可证的，得5分。提供企业安全生产许可证证书复印件加盖投标单位公章。 2、投标人具有测绘资质（专业：工程测量）的，得5分，提供证书复印件加盖投标单位公章。 3、在中国裁判文书网及国家企业信用信息公示系统平台中企业无工程及劳务纠纷的，得3分。提供网站截图并加盖投标单位公章。 |
| 2 | 拟派项目负责人 （10分） | 1.拟派的项目负责人具有在本单位注册的爆破作业人员许可证（高级/A）资格证得5分；同时提供：①爆破作业人员许可证（高级/A）证书复印件加盖投标单位公章；②社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近六个月连续的养老保险证明。 2.拟派的项目负责人具有中级（或以上）注册安全工程师（金属非金属矿山安全）得5分，提供证书复印件加盖投标单位公章； |
| 3 | 拟派的项目技术负责人（15分） | - 拟派的项目技术负责人具有在本单位注册的一级注册建造师（专业：矿业工程）得5分；提供注册证书复印件加盖投标单位公章。 2.拟派的项目技术负责人具有高级采矿工程师职称得5分，提供职称证书复印件加盖投标单位公章； - 3、拟派的项目技术负责人具有中级（或以上）注册安全工程师资质得5分；提供资格证书复印件加盖投标单位公章。 |
| 4 | 机械设备及安全环保投入（5分） | 投标人自有自吸尘钻孔设备及符合环保要求的洒水车辆。（提供购置发票复印件加盖投标单位公章及城市车辆环保信息随车清单，提供的购置发票上所显示的单位名称必须与投标人名称保持一致，否则不予以认可）得5分。 |
| 5 | 企业业绩（7分） | 2021年11月至截止投标时间前（以合同签订时间为准），任一年度投标人承担单个露天矿山年开采量大于等于600万吨爆破业绩的（开采量以采矿权证为准），得5分，每超出100万吨增加1分，本项满分7分。 同时提供单个项目合同和有效的采矿权证（复印件加盖投标单位公章）及民爆信息系统网络服务平台中项目管理中合同备案的截图。 |

（二）技术标评审（分值30分）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 标准 |  |
| 1 | 技术方案（30分） | 1、对项目整体认识分析与理解（10分） 对项目所在区位、项目特点的整体认识，对施工矿区范围、技术标准和建设规模的理解，对现状调查详细分析到位。评标委员会对此进行横向比较、综合打分，优秀得8＜F≤10分，良好得5＜F≤8分，一般得得0≤F≤5分，未提供的不得分。本条满分为10分。 - 施工组织设计（10分） 投标人所提供的施工组织设计（包括铲装作业与爆破作业），内容详细，满足实际需求，具有可行性，评标委员会对此进行横向比较、综合打分，优秀得8＜F≤10分，良好得5＜F≤8分，一般得得0≤F≤5分，未提供的不得分。本条满分为10分。 3、资源配备计划（10分） 投入的施工机械、设备、机具有详细计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场数量、时间 合理、满足施工需要。评标委员会对此进行横向比较、综合打分，优秀得8＜F≤10分，良好得5＜F≤8分，一般得得0≤F≤5分，未提供的不得分。本条满分为10分。 |  |

注：1、该项由专家评委评审打分，以专家评委评分的算术平均值作为投标人的技术最终得分分值保留两位小数点，第三位四舍五入。

（三）商务标评审

| 序号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 |  | 投标函签字盖章 | 有投标人及其法定代表人签字或盖章。 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 符合第五章“投标文件格式”的要求。 |
|  |  |  | 商务标签字盖章 | 按投标文件格式要求签章。 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个报价。 |
| 2 | 响应性评审标准 |  | 工期 | 符合投标须知前附表规定。 |
|  |  |  | 工程质量 | 符合投标须知前附表规定。 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合投标须知前附表规定。 |
| 3 |  | 商务评分 （20分） | 一、报价偏差率计算。 偏差率=¦（投标报价-评标基准价）/评标基准价¦×100% 二、报价得分计算。 投标报价等于评标基准价的得满分，其余投标人的报价得分按照下列公示计算： ①投标报价高于评标基准价的，投标报价得分=报价满分值-偏差率×100×1 ②投标报价低于评标基准价的，投标报价得分=报价满分值-偏差率×100×0.5 注：1、偏差率=¦（投标报价-评标基准价）/评标基准价¦×100% 2、计算过程中，B值、评标基准价（F值）、偏差率、报价得分均保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。 | 评标基准价F为通过详细评审的投标人投标报价的算术平均值B。 |

商务标评审表注：

（1）只有通过详细评审的有效投标人才能参加商务报价评分。

（2）本表所称投标报价是指按招标文件规定修正后的投标总报价（多算投标报价、多报费用不扣减）。

（3）B值计算方法：通过详细评审的投标人投标报价的算术平均值。

（4）商务评分按土方挖装综合单价商务评分5分、石料挖装综合单价商务评分6分、爆破费用综合单价商务评分6分、非爆区机械凿岩破碎费用综合单价商务评分3分，按上述分值计算商务评分，商务评分总分20分。

1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人3名，并标明排序，但投标报价低于其成本的除外。如总得分相等，以投标报价低的优先；投标报价仍相等，以技术分高的优先；如技术分也相等，由招标人随机抽取确定排名。

2.评标委员会的职责

评标委员会应当根据本评标办法，应进行系统地评审和比较，向招标人推荐中标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人。各评委必须独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

评标委员会应加强对报价合理性审查。评标评审委员会认为拟推荐的中标候选人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，存在异常低价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，或评标委员会认定其存在履约及质量安全风险的，评标评审委员会应当将其作为无效投标处理。

3.评标程序

评标先做准备工作，先进行资信评审，然后进行商务标评审。

3.1评标准备工作

评标委员会熟悉评标工作情况：

（1）阅读由招标人或者其委托的工程代理机构编制的招标项目情况材料。

（2）阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据，至少应了解和熟悉以下内容：招标项目的范围和性质，招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。

（3）熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。

（4）核对评标工作用表。

3.2技术标评审

详见技术标评审表。

3.3商务标评审

详见商务标评审表。

3.4推荐中标候选人

资信评审、技术标、商务标评审后，推荐3名中标候选人，并标明排序。

4.评审内容

4.1商务标评审

只有通过资信标、技术标评审的投标才能够进入本阶段评审。

4.1.1形式性评审标准：见商务标评审表。

4.1.2响应性评审标准：见商务标评审表。

评标委员会依据上述标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

4.2.3投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

5.无效投标条款

5.1投标人存在下列情形的的招标人将拒收投标文件：

（1）未在投标截止时间前通过邮箱递交有效电子投标文件的，投标将被拒绝。

5.2投标人有下列情形的，经评审后其投标作无效投标处理：

5.2.1商标评审

（1）评标委员会依据《商务标评审表》进行形式性评审和响应性评审。有一项不符合评审标准的，做无效投标处理；

（2）商务标详细评审标准中有任何一项不能通过评审的，作无效投标处理。

5.3其他无效投标情况：

（1）评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

（2）按第三章《评标方法》4.1.4条款修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接修正价格的，其投标将被拒绝。

（3）投标人有串通投标、视为串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（4）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（5）未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认的。

（6）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选投标的除外。

（7）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。

（8）投标文件中填报的拟任项目经理（建造师）与资格审查通过的项目经理（建造师）前后不一致的。

（9）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（10）投标人单方面出现其他投标人材料。

（11）投标人联系人或联系电话相同的。

（12）法律、法规规定的其他情形。

6.投标文件的澄清和补正

6.1在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

6.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

6.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明和补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正、直至满足评标委员会的要求。

按照投标文件规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。

7.评分标准

商务标评分标准：见商务标评审表。

资信评分标准：见资信评分表。

技术评分标准：见技术评分表。

8.评审结果

8.1除投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照总得分由高到低顺序推荐中标候选人。

8.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：

（1）基本情况和数据表。

（2）评标委员会成员名单。

（3）开标记录。

（4）符合要求的投标人一览表。

（5）否决投标情况说明。

（6）评标标准、评标方法或者评标因素。

（7）评标情况一览表。

（8）经评审的投标人排序。

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

8.3依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

依法必须进行招标的项目，除第一中标候选人或者中标人以外的其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，招标人可以依法继续开展招标活动。

9.其他

投标人提供的与投标文件有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。

第四章 合同主要条款及部分格式（仅供参考）

甲方：                           （简称甲方）

乙方：                           （简称乙方）

安徽省天长市谕兴地区建筑用玄武岩矿矿山生产服务项目经公开招标后，确定由（乙方）承担本项目施工，经双方协商达成如下协议：

一、项目名称：安徽省天长市谕兴地区建筑用玄武岩矿矿山生产服务项目

二、生产服务内容：

1.矿山开采：矿山开采作业必需满足国家非煤矿山安全生产标准化（三级及以上）和绿色矿山验收要求，应配置本项目所需采用的相关设备及生产必须的工、机、器具，并提供满足相应要求的作业人员，包括但不限于生产服务中穿孔、爆破、铲装（土方、石料）、机械破碎、照明等作业工序及其附属设施建设、维护；

2.截排水设施：主要包括工作面的临时排水沟、运输道路侧以及各平台永久排水沟、各平台之间的跌水踏步、过路管涵的埋设、现有截排水沟以及沉淀池的维护保养疏浚清淤等；

3.安全环保设施的建设：包括不限于安全设施设计中需要建立的安全设施，主要体现安全挡墙的修筑、施工过程的安全防护措施、边坡的临时人工位移监测、临时护栏采购安装、防尘绿网覆盖、运输道路维护保养降尘及排水、警示标识标牌、限速测速装置、工作面以及矿区运输道路夜间照明、洒水降尘等安全环保相关的工作；

4.生产工序相关的所有辅助性工作：排土场地以及作业场地平整，工作面清理，临近最终边坡的控制爆破及边坡修整、不稳定边坡的临时换填、以及开采运营过程中的安全隐患治理工作和职业病防护等业主提出的其他与矿山安全生产相关的合理性工作；

5.无条件配合企业完成安全生产标准化及绿色矿山建设等工作，涉及环保、安全、水土保持、林业等相关工作应符合国家法律法规及相关规范标准，配合甲方完成矿山检查、验收、协调及相关工作。

三、合同工期：一年。从合同签订之日起计算。合同期满后，乙方经甲方考核合格后，双方协商一致可续签合同。

四、本合同价款采用单价合同。

五、本项目中标综合单价：

1.土方挖装      元/m³；

2.石料挖装     元/吨；

3.爆破费用     元/吨；

4.非爆区机械凿岩破碎费用     元/m³；

5.安全费用1元/吨。

六、结算方式：

1.土方挖装：结算方式=全费用综合单价×挖方量，依据挖方量依据甲方每月月末矿区实测方量为准；

2.石料挖装：结算方式=全费用综合单价×过磅量，依据磅房统计的石料销售数据据实结算；

3.爆破费用：结算方式=全费用综合单价×爆破区域石料过磅量，依据“关于爆破区域调整爆破结算单价的通知”以及磅房统计的石料销售数据据实结算；

4.非爆区机械凿岩破碎费用：

4.1非爆区捣机石料品质达到爆破结算单价的实测工程量，为便于结算，与爆破区域石料，依据磅房实际过磅量，一起计入爆破费用，针对非爆区机械凿岩破碎费用另行计补贴费用：

结算方式=非爆区机械凿岩破碎补贴费用=机械凿岩破碎费用×非爆区域石料实测量×2.87t/m³=（非爆区机械凿岩破碎费用中标价/2.87t/m³-爆破费用中标价）×非爆区域石料实测量×2.87t/m³；

4.2非爆区捣机石料品质达不到爆破结算单价的实测工程量：

结算方式=非爆区机械凿岩破碎费用中标价×非爆区域石料实测量，以甲方机械破碎区域的实测数据为准；

4.3达到爆破结算单价的石料，密度依据勘探报告玄武岩平均密度2.87t/m³计算。

5.安全费用：结算方式=拟支付给施工方的安全费用×过磅量；（发票信息为：[项目名称：建筑服务（工程服务费），备注栏：安全费用。]）

依据磅房统计的石料销售数据按核定生产费用给以支付。中标方需提交全年安全生产费用使用方案到甲方审核。乙方每月提供上一月的安全生产费用使用明细，由甲方进行审核确认。安全费用使用范围严格执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，包括但不限于爆破安全设施、防排水系统、矿区内部运输线路挡车设施、紧急避险道、矿区范围内应配备的临时照明灯、各类安全标志、安全生产宣传、教育、培训支出、安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，从业人员发现并报告事故隐患的奖励、应急救援设备、器材，应急演练支出、与铲装服务相关的安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、机械化等新装备的推广应用支出、中标单位采购的劳保用品、对讲机、安全生产责任保险以及其他法律法规规定应支出的安全生产费用等。每年针对乙方安全费投入的结余情况，再行决定是否核减或者核增。

七、付款方式：

1.本项目无预付款；

2.生产服务费用：按月上报请款资料并支付，下一月支付上一月实际完成工程量价款。

八、安全管理

# 第一条 承诺

(一)甲方承诺。

1.严格遵守《安全生产法》、《矿山安全法》和《办法》及其他有关法律、法规、规章和标准的有关规定。

2.严格遵守工程设计，不违章指挥或者强令乙方及其从业人员冒险作业。

3.严格遵守甲乙双方签订的本协议。

4.对工程安全生产负主体责任。

(二)乙方承诺。

1.严格遵守《安全生产法》、《矿山安全法》和《办法》及其他有关法律、法规、规章和标准的有关规定。

2.严格遵守工程设计,按工程设计、工程施工方案组织施工。

3.严格遵守甲乙双方签订的本协议。

4.保证提供给甲方的非煤矿山安全生产许可证、施工资质证书、从业人员信息等相关资料真实可靠，并对因上述资料不真实可靠造成的后果负法律责任。

5.对工程施工现场的安全生产负责。

# 第二条 安全投入和资金保障

(一)甲方是工程安全投入的责任主体，负责完善和改进工程安全生产条件的资金保障，并及时、足额向乙方提供保障施工作业所需的安全投入。

(二)甲方负责支付给乙方的安全生产费用，其内容包括：  人员的安全教育培训、风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的建立、事故应急救援预案的编制及演练、应急救援器材的投入及维修保养、劳动防护用品、安全健康防护设施等  项目。

甲方应当监督乙方将各项安全投入落实到位。

(三)乙方应当按照相关法律、法规、规章和标准的有关规定和本协议，保证将甲方支付的安全生产费用落实到位、专款专用，不断完善和改进工程安全生产条件。

(四)乙方应当明确其用于从业人员的工伤保险等费用，其金额为：  不低于滁州市工伤保险最低缴费基数4427元/人/月*派遣员工总人数*工期（月）  。

(五)本协议未明确的安全投入，但依据相关法律、法规、规章和标准要求必须投入的，或因地质条件、作业环境等变化产生的安全生产费用，需要由乙方完成投入的，其费用由甲方另行支付给乙方。

# 第三条 安全设施和施工条件

(一)甲方应当保证与外包工程有关的生产系统安全设施正常运行，保证外包工程具备法律、法规、规章和标准规定的安全生产条件。

(二)甲方应当为乙方提供安全生产所必要的施工作业条件。除不可抗力外，甲方未向乙方提供安全生产所必要的施工作业条件，由此给乙方造成有关生产进度、经济等方面损失的，由甲方承担责任。

(三)甲方应当向乙方提供现有生产系统，以及与工程安全生产相关的勘察、设计、风险评价、检测检验和应急救援等资料，并保证资料的真实、完整和有效；同时，应当告知乙方工程施工作业过程中可能存在的主要危险有害因素，以及在紧急情况下应当采取的应急措施，对工程施工进行书面和现场的技术交底。

(四)乙方应当制定工程施工方案。

(五)乙方应当保证工程作业范围内施工的安全生产条件，按照甲方的统一要求，及时维护、保养工程作业范围内施工的设备设施。

(六)乙方应当建立健全本单位安全管理的规章制度和安全操作规程，并提供给甲方备案。

(七)乙方应当明确其工程施工人员和设备设施的情况，具体内容如下：

1.安全管理人员、工程技术人员和特种作业人员的姓名、性别、年龄、文化程度、所在岗位和资格证书。

2.其他从业人员的姓名、身份证号、性别、年龄、文化程度。

3.主要设备设施的名称、型号规格、数量、安装位置等情况。

# 第四条 隐患排查与治理

(一)甲方应当建立健全事故隐患排查治理和建档、监控等项制度，定期对隐患排查治理情况进行统计分析与报告。

(二)乙方应当定期排查并及时治理工程作业范围内的事故隐患，建立台账，做好相关记录，并及时向甲方报告。

(三)乙方在工程作业范围内发现重大事故隐患后不能立即治理的，应当采取必要的防范措施，并及时书面报告甲方协商解决，消除事故隐患。

# 第五条 安全教育与培训

(一)甲方应当对乙方的安全教育与培训工作进行指导。

(二)甲方应当监督检查乙方开展员工安全教育培训工作情况。

(三)乙方应当制定本单位的安全教育培训工作计划。

(四)乙方应当按照相关法律、法规、规章和标准对本单位从业人员进行安全教育培训，保证从业人员掌握必需的安全生产知识、操作技能和应急逃生知识。

# 第六条 事故应急救援

(一)应急准备。

1.甲方应当按照国家有关规定建立应急救援组织或者与其他应急救援组织签订救援协议，编制本单位事故应急预案，并定期组织演练。

2.甲方配置的应急救援设备设施和器材包括： 应急车辆、应急药品、编织袋、铁锹、洋镐、雨布、强光灯、雨衣、雨鞋等  。

3.乙方应当编制与工程相适应的应急预案或者应急处置预案，并定期组织演练或者参加甲方组织的演练。

4.乙方配置的应急救援设备设施和器材包括：  安全绳、安全带、担架、急救药品等  。

(二)事故报告。

1.工程施工发生事故后，事故现场有关人员应当立即向乙方项目部负责人报告；乙方项目部负责人接到报告后，应当及时向甲乙双方的负责人报告。

2.工程施工发生事故后，甲方负责人应当按照《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等法律、法规、规章的规定报告。

(三)事故救援。

1.工程施工发生事故后，乙方应当按照专项应急预案或者应急处置方案立即开展事故救援。

2.工程施工发生事故后，甲方应当按照应急预案要求，立即开展应急救援，负责指挥、协调事故救援工作，充分调动甲乙双方的应急资源。

(四)事故处理。

1.事故调查结案后，甲乙双方根据事故调查处理结论承担各自相应责任。

2.甲方应当承担的经济处罚不得转嫁或者变相转嫁给乙方。

3.根据事故调查处理结论，甲乙双方相关人员承担各自相应责任。

# 第七条 安全检查与考评

(一)甲方应当加强工程监督检查工作，发现乙方违反法律、法规、规章和标准的行为，有权制止。

(二)甲方应当建立健全工程施工的安全生产考核机制，制定考核办法，对乙方每年至少进行一次安全生产考核和奖惩。

(三)乙方负责工程范围内的作业安全管理，制定施工方案，加强工程作业现场的日常安全检查，落实各项规章制度和安全操作规程。

(四)在整个工程施工过程中，乙方应当保持安全管理人员和工程技术人员的连续稳定，保持与承揽工程相匹配的施工资质，保证企业负责人、安全管理人员和特种作业人员持有效证件；同时，若技术人员、特种作业人员和设备设施发生变化的，乙方应当书面告知甲方。

(五)乙方应当接受甲方的监督管理，遵守甲方的有关规章制度的要求。同时，乙方有权拒绝甲方违章指挥和强令冒险作业。

(六)乙方应当向甲方提供安全生产考核所需资料，接受甲方的考核与奖惩。

# 第八条 违约责任

(一)甲乙双方遵守《办法》及其他法律、法规、规章规定的义务，并享有相应的权利。

(二)甲方违约。

当发生下列情况之一的，甲方承担违约责任，依法赔偿给乙方造成的经济损失；因违约造成生产安全事故的，按照相关法律、法规、规章的规定，甲方依法承担相应责任：

1.甲方擅自压缩工程合同约定的工期，违章指挥或者强令乙方及其从业人员冒险作业的；

２.甲方未提供工程施工作业所必要的图纸资料，未向乙方进行技术交底的；

３.甲方不能提供合法的外包工程项目的；

４.甲方不能保证与外包工程有关的生产系统安全设施正常运行的；

５.甲方违反工程设计安排乙方施工作业的；

６.甲方未按照合同或者协议约定支付应当由甲方承担的工程安全生产费用的；

７.发生事故后，甲方未及时组织开展应急救援工作的；

８.甲方不履行协议义务或不按协议约定履行义务的其他情况。

(三)乙方违约。

当发生下列情况之一的，乙方承担违约责任，依法赔偿给甲方造成的损失；因违约造成生产安全事故的，按照相关法律、法规、规章的规定，乙方依法承担相应责任：

1.乙方未按照合同或者协议约定将甲方提供的安全生产费用落实到位、专款专用的；

2.乙方不能保证与承揽工程规模相匹配的施工资质、技术人员、特种作业人员和设备设施的；

3.乙方有关资质、证照已过期的，或者安排证件已过期的各类应持证人员上岗作业的；

4.乙方人员违章指挥或者违章作业的；

5.乙方现场安全管理不到位的；

6.发生事故后，乙方未及时开展应急救援工作的；

7.乙方不履行协议义务或者未按协议约定履行义务的其他情况。

# 第九条 补充条款

甲乙双方在遵守有关法律、法规、规章和标准的前提下，结合工程施工实际，经协商一致后，可对以上条款内容进行补充但不得相悖，补充条款与本协议其他条款具有同等法律效力。

九、生产管理

1.乙方在生产阶段中承包矿山开采运营工作，乙方根据甲方的销售计划，合理制定矿山生产计划，并负责设计及出图，设计图纸经甲方审核同意后必须按图纸施工生产。生产计划及设计图纸报甲方审批后进行开采，计划及图纸经审批后，提供纸质版报甲方备案。

乙方应设立生产管理机构，有完善的生产组织机构，一经确定，未经甲方同意，不得随意变动。其技术负责人对矿山安全生产技术工作负责，配备符合国家规定要求的采矿、机电、地质及测量等专业技术人员。

2.设计技术要求：

2.1严格执行甲方提供的设计文件。

2.2及时完成生产技术服务工作，技术工作超前于生产作业，生产作业必须按批准的设计实施，禁止无设计施工。

2.3切实开展现场技术指导和调研，有技术交底记录，工程验收及其实施总结，收集整理生产技术指标，不断提高工作质量。

2.4采矿过程中须做到采剥并举，保持二级矿量平衡。严格控制各台阶的综合回收率和贫化率。

2.5采矿过程中对于地质变化区秉着“有疑必探、先探后采”原则，消除隐患，确保施工作业安全。

2.6每月5日前上报上月采剥工程实测的现状平面图、剖面图。图纸内容必须有完整的地质资料和工程现状，提供纸质盖章版并附电子版。

2.7应遵守保密制度，妥善保管图文资料，维护甲方的技术权利。

2.8严格执行年度、季度、月度采剥计划，遇特殊情况确需调整时，制定调整计划报甲方审批后方能实施调整。

2.9采剥计划执行率≥90%，做好夹层、杂石等剔除工作，回采率≥97%，控制爆破效果，进入加工厂粗破机口的矿石块度要求必须满足粗碎破碎机给料要求，单边最大尺寸≤ __ _mm(100%)，（依据工艺要求实时调整）每车原料应做到级配合理，并确保入破后无大块石架桥卡料及无其他铁件等其他杂物入破，并在投产后依据采矿工艺要求，根据爆破粒度优化爆破参数。

3.设计管理要求：

3.1乙方承担的采矿设计内容：采矿生产施工组织设计，露天采场边坡安全管理方案，编制爆破施工组织专案，按照甲方生产计划编制相应的生产作业计划。

3.2采剥进度计划编制必须认真贯彻执行国家相关的法规、技术规范和甲方的管理规定，作到技术上先进、安全上可靠、经济上合理。

3.3月度采剥进度计划必须严格执行年度采剥计划，保持合理的采剥顺序，确保“二级”矿量平衡，采剥计划制图使用统一图例。

3.4报批计划必须图文齐全、数据准确，内容完整明确、签署齐备，附电子版本。

3.6设计上报审批时限

穿孔、爆破设计须提前五天上报批准，其中终了边坡及控制爆破区穿孔、爆破必须进行专项设计，采取预裂爆破等控制爆破技术，经甲方审核同意后才能施工，每月25日完成下月采剥作业计划编制，并上报。

4.生产管理要求：

建立和完善生产调度指挥系统，服从甲方生产指挥、调度协调，建立和完善生产过程的管理体系、控制体系。

5.统计报表要求

5.1各项生产作业的原始记录，调度台帐完整，及时准确记录，遵守统计法规，妥善保管。

5.2依据规定的报表内容、样式、上报时间及时上报生产日报表、月报表，内容完整，数据准确。

6.测量工作要求

6.1执行《工程测量规范》、《建材矿山工程测量技术规范》等国家相关行业规范。

6.2采剥工程测量必须根据工程设计和计划进行施工放样，监督施工执行情况，定期检测剥采进度、质量、工程量和测绘反映工程现状的平、剖面图。

7.设备要求

铲装设备、穿孔设备等主体设备，乙方必须按甲方提供的相关设计和矿山生产规模进行设备选型、配置（设备数量可按效率调整台数），报甲方审核同意后方可投入使用。穿孔设备应采取喷雾、喷洒水或生物纳膜、加装除尘设备等设施处置粉尘，采场粉尘浓度应符合GBZ2.1-2007等的规定。

严禁使用国家明令禁止的、故障频发的设备从事矿山作业，乙方应做好设备日常使用及维护工作，严格按照设备使用要求及依照国家相关要求做好设备安全检测工作，确保设备出勤率90%以上。

8.施工设计图纸经审批后，乙方必须组织施工组织设计，施工组织设计中应包含施工方案、施工进度计划和保证措施、劳动力及材料供应计划、施工机械设备的选用、安全生产和文明施工措施、环境保护和成本控制措施以及甲乙双方约定的其他事宜。

9.乙方必须按照国家非煤矿山标准化及绿色矿山的标准建设矿山，按政府管理部门的有关矿山开采的规定及设计要求进行科学合理开采、运输、排土、排水等工作，并做好边坡刷坡、监测管理工作。乙方围绕矿山生产任务制定好年、季、月、周、日等各项方案及计划，编制表土、废石剥离及弃置方案、矿石生产计划、开采及运输方案、矿石质量控制方案、资源综合利用方案等，报甲方审批及备案。

10.乙方必须按设计要求控制矿山开采要素，在矿山开采过程中，必须按照国家相关法律法规和设计文件规定，废水、废气及固体废物排放满足环保和设计文件要求。

11.本协议未尽事宜及具体考核实施办法，严格按照甲方下发的相关生产施工管理办法执行。

十、其他相关要求:

（1）中标人在合同签订后15日历天内完成当地公安部门备案手续，否则招标人有权解除合同，没收履约保证金。

（2）本项目不得转包，否则取消其中标资格。

（3）中标单位的派驻项目负责人、安全员必须每日签到，保证日工作时间不少于8小时，未经批准，不得随意离开工地，否则按1000元/日的罚款，由招标人从履约保证金中扣除。

（4）中标人进场开展工作前，必须向业主单位提交爆破实施方案、安全爆破方案，经批准后方可实施。

（5）中标人应加强安全教育，完善劳动保护措施。由此产生的安全事故及所有后果，由中标人负责并自行承担所有经济损失。

（6）中标人必须按照规定给参与本项目所有施工人员购买相关保险，若发生任何安全事故，所有责任及损失全部由中标人自行承担。

（7）投标人在开标前自行踏勘项目爆破、挖装现场，充分熟知爆破、挖装物现状，在施工过程中，中标人必须按照招标人要求进行爆破、挖装，所有机械设备费用、措施费、人工费、材料费、机械进出场费用及使用费、技术组织费等所有费用全部由中标人自行承担，招标人不再另行支付任何费用，中标单位配备挖掘机、钻机、洒水车、铲车、压路机等机械设备驻场满足本项目使用需求。

（8）本项目所有的炸药、雷管、连接器材等材料均有中标人负责购买实施，合同期内，材料价格上涨风险因素由中标人自行承担，招标人不再另行支付任何费用，各投标人谨慎报价。

（9）有关验收要求：

①项目质量验收：每次爆破后是否存在盲炮，炮根及大块的处理（爆破后任何一边的长度小于75cm，超过75cm的大块需进行机械二次破碎），在靠近最终边坡时，需采取预裂爆破或光面爆破等控制爆破的方式进行爆破处理，保证形成良好的最终边坡面。

②针对施工中的需要测量的项目，要能提供及时的测量服务，可以出具相关测量数据及证明报告。

安全文明施工要求：遵守《金属非金属矿山全规程》（GB16423-2020）、爆破安全规程（GB6722-2014），现行安全生产施工要求。

（10）材料设备性能及使用要求：

①材料及设备性能必须符合国家、行业现行规范及要求。

②投标人中标后所提供的材料不符合规范及招标文件要求的，招标人有权要求更换，并由投标人承担由此产生的各种费用。如因材料不合格而造成的返工等各种经济损失，均由投标人自行承担。

（11）施工过程中，中标人必须严格执行国家及地方针对环保、禁噪、防尘、防护等措施，必须满足当地行政主管部门相关规定及要求，因钻孔、爆破、挖装等导致的扬尘，中标人必须做到洒水抑尘，定期进行工地扬尘防治达标自评，切实做好自查自纠工作，所有费用含在投标报价中，招标人不再另行支付任何费用。

（12）项目生产过程中，乙方须按甲方具体要求提供想相关服务，若未按要求提供服务或服务质量不合格的，按不低于5000元/次违约金从履约担保中直接扣除，最高限额为全额履约保证金。

十一、合同期满后，乙方经甲方考核合格，经双方协商一致可续签合同。

十二、其他内容合同另行约定。

十三、合同履行过程中，发生争议，双方协商解决，协商不成，向滁州仲裁委员会申请仲裁。

十四、本协议一式   份，甲、乙方各执    份，双方盖章生效。

甲方（公章）：                             乙方（公章）：

乙方法定代表人或委托代理人：               乙方法定代表人或委托代理人：

日期：                                     日期：

第五章  投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件 一

（资信证明文件）

投标人：                                  （盖章）

法定代表人或授权委托人：                         （签字或盖章）

年     月     日

投标文件一：资信证明文件目录

（1）法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)；

（2）诚信投标承诺书；

（3）企业法人营业执照；

（4）企业资质证书；

（5）企业安全生产许可证

（6）项目经理的有效身份证、爆破作业人员许可证（作业类别：爆破工程技术人员高级/B或以上证书）和高级采矿工程师职称证书；

（7）投标人的法定代表人(或委托代理人)和拟任项目经理须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近六个月连续的养老保险证明（含官网在线打印件，证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），投标人是事业单位的，暂未缴纳养老保险的，须由其主管部门出具证明；

（8）资信标投标人认为需要的其它证明材料。

（1）法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：     年   月   日

经营期限：

姓名：     身份证号码：     性别：    年龄：＿  职务：     ，系     （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：            （盖章）

年    月     日

或1、授权委托书

本人 （姓名）系（投标人）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “   ”(项目名称）投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：              。

代理人无转委托权。

附：委托代理人有效身份证扫描件

法定代表人有效身份证扫描件

投标人（盖章）：

法定代表人（身份证号码）：    （签字或盖章）

委托代理人（身份证号码）：    （签字或盖章）

年    月    日

（2）诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加       （项目名称）        项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形： ①投标人被人民法院列入失信被执行人的；②投标人或其法定代表人或拟派项目经理（建造师）前三年有行贿犯罪行为的；③投标人被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单，且未被移除的；④投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；⑤在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；⑥被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；⑦被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的。⑧被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，限制其参加全市范围内项目投标；列入县级异常名录的施工企业，限制其参加本行政区域内项目投标。

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚；

十二、如我公司中标，按照国务院《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发[2016]1号）及国家住建部和人社部关于《建筑工人实名制管理办法》（建市[2019]18号）的规定，总承包单位对所承建的工程项目的建筑工人实名制管理负总责，对建筑工人实行实名制管理；实行人工费用与其他工程款分账管理制度；建筑工程承包单位必须开设农民工工资专户；建设单位在支付工程款时，应将人工费部分按规定汇入建筑工程承包单位的农民工工资专户，由建筑工程承包单位按劳动合同约定，通过农民工工资专户按月足额将工资发放给建筑工人；

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                          基本账户：

投标人（盖章）：              法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

（项目名称）

投  标  文  件  二

（技术标文件）

投标人：                                  （盖章）

法定代表人或授权委托人：                         （签字或盖章）

年     月     日

投标文件二：技术标目录

（1）技术方案；（格式自拟）

（2）本项目拟投入的人员基本情况表；（格式自拟）

（3）技术评分所需证明材料及投标人认为需要的其它证明材料。

（项目名称）

投  标  文  件  三

（商务标文件）

投标人：                                  （盖章）

法定代表人或授权委托人：                         （签字或盖章）

年     月     日

投标文件三：商务标目录

（1）投标函；

（2）分项报价表；

（2）投标人认为需要提供的其他材料。

（1）投 标 函

致 ：       （招标人） ：

1、根据你方招标项目编号为          的                  招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以为综合单价土方挖装     元/m³、石料挖装     元/吨、爆破费用     元/吨、非爆区机械凿岩破碎费用     元/m³、安全费用1元/吨的投标报价承包上述项目，并承担任何质量缺陷保修责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。

3、一旦我方中标，我方将派出      为本项目的项目经理，保证按照招标人要求开始实施本项目，按招标文件要求的时间内完成本合同的施工，并移交整个项目，项目质量达到   合格   标准。

4、随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交  50 万元的投标保证金。如果我方在本投标书有效期内撤回投标书，或在中标通知书下达后  30 天内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权对我公司进行处罚，并另选中标单位。

5、如果我方中标我方将按照招标文件的规定提交        万元作为履约担保。项目验收合格后，方可退还。

6、投标有效期为 90日历天（从投标截止之日算起）。

7、我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

投标人：                             （盖章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：            电话：        传真：

日期：           年            月             日

（2）分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 投标综合单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方挖装 |  |  |
| 2 | 石料挖装 |  |  |
| 3 | 爆破费用 |  |  |
| 4 | 非爆区机械凿岩破碎费用 |  |  |
| 5 | 安全费用 | 1元/吨 |  |

说明：

- 商务评分按土方挖装综合单价商务评分5分、石料挖装综合单价商务评分6分、爆破费用综合单价商务评分6分、非爆区机械凿岩破碎费用综合单价商务评分3分，按上述分值计算商务评分，商务评分总分20分。

- 以上价格含税9%。

投标单位名称：                        （盖章）

法定代表人或委托代理人：                             （签字或盖章）

日期：   年   月   日

第六章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

我单位对安徽省天长市谕兴地区建筑用玄武岩矿矿山生产服务项目 的招标文件进行确认。 招标人：滁州市兴天矿业有限公司 联 系 人：李超 联系电话：15056501345 （单位盖章） 2024年11月29日

招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司 联 系 人：田甜 联系电话：0550-3519519、15955005370 （单位盖章） 2024年11月29日